АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.10.2018                                                                                            №  147

х. Коржевский

Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

В целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского района, руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной Постановлением главы администрации Краснодарского края № 965 от 12.10.2015 «Об утверждении государственной программы Краснодарского «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», в целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского района и формирования программно-целевой системы расходов, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы» (прилагается).

3. Начальнику финансового отдела Л.В.Демченко предусмотреть в бюджете поселения на 2019-2021 годы денежные средства на финансирование муниципальной Программы.

4. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

5. Общему отделу администрации Коржевского сельского поселения Славянского района (Зеленцова) обнародовать в установленном порядке и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Коржевского сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Коржевского сельского поселения                                        Л.Н.Трегубова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Коржевского сельского поселения Славянского района

от 01.10.2018 года № 147

Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной Постановлением главы администрации Краснодарского края № 965 от 12.10.2015 «Об утверждении государственной программы Краснодарского «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |
| Заказчик Программы | Муниципальное казённое учреждение МКУ «Коржевский центр» |
| Координатор Программы | Администрация Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы | Администрация Коржевского сельского поселения Славянского района Краснодарского края |
| Цели и задачи Программы | - создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов поселения; - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов поселения; -. проведение ремонта дорог местного значения, для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения. - обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным автомобильным дорогам и улицам поселения, поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети; - снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных дорог и улиц; - создание комфортных условий пребывания жителей поселения |
| Важнейшие индикаторы и показатели Программы | - количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км.; - количество квадратных метров проведённого ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения - м2; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2021 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы составляет 23 080,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 21 900,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2019 год – 13 480,6 тыс. руб., - 2020 год – 3 889,8 тыс. руб., - 2021 год – 4529,7 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета – 1 180,7 тыс.руб., в том числе по годам: |
|  | - 2019 год – 709,5 тыс. руб., - 2020 год - 204,7 тыс. руб., - 2021 год – 266,5 тыс. руб. - за счет внебюджетных источников – 0,0 рублей) |

I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормальным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий на 12 - 15 %.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети. Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, приостановления их разрушения, улучшения социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода.

Для решения существующих проблем разработана муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2017-2018 годы», финансирование которой будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Коржевского сельского поселения Славянского района.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В состав муниципального образования Коржевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- хутор Коржевский;

- хутор Шапарской;

Административным центром является хутор Коржевский. Муниципальное образование Коржевского сельского поселения входит в состав муниципального образования Славянского района и занимает площадь  12462 га.

Численность постоянно зарегистрированного населения Коржевского сельского поселения по состоянию на 01 января 2018 года составляет 4100 человек.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Коржевского сельского поселения составляет 31,6 км. По территории муниципального образования проходит одна автомобильная дорога  общего пользования краевого значения: Темрюк – Кропоткин.

II. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является:

- создание благоприятных условий пребывания жителей Коржевского сельского поселения Славянского района (далее поселение);

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов поселения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов поселения;

- увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов поселения;

- снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных дорог и улиц;

- приведение в нормативное состояние муниципальные автомобильные дороги и улицы.

Для достижения указанных целей необходимо решение задач:

1. Проведение ремонта дорог местного значения, для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным автомобильным дорогам и улицам поселения, поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км.;

2. Количество квадратных метров проведённого ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения - м2;

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -  %.

Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих текущие и конечные результаты реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 1 к Программе. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. Сроки реализации и мероприятия Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о досрочном прекращении реализации Программы может быть принято администрацией Коржевского сельского поселения Славянского района в связи с ее неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в дорожное хозяйство.

III. Мероприятия Программы

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия:

- формирование нормативной базы для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в поселении;

- привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации программы;

- поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц;

- приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил;

- обеспечение сохранности дорог.

В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Коржевского сельского поселения Славянского района и предполагаемых средств краевого бюджета, при условии участия в аналогичной государственной программе, реализуемой за счет средств краевого бюджета.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. Перечень мероприятий формируется с учетом предложений, заявлений и обращений жителей муниципального образования, предписаний органов ГИБДД. Ежегодно по мере необходимости данный перечень уточняется.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства дорожного фонда Коржевского сельского поселения Славянского района.

Программа реализуется за счет средств краевого бюджета и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы составляет 23 080,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -  21 900,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 год – 13 480,6 тыс. руб.,

- 2020 год –  3 889,8 тыс. руб.,

- 2021 год –  4 529,7 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 1 180,7 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2019 год – 709,5 тыс. руб.,

- 2020 год –  204,7 тыс. руб.,

- 2021 год –  266,5 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников – 0,0  рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2 к Программе и в ходе реализации могут корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия – уточняться.

V. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Коржевского сельского поселения Славянского района на 2017-2018 годы» по итогам ее исполнения за отчетный период.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| n |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

3. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в восстановлении транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог.

VI. Механизм реализации Программы

## Администрация Коржевского сельского поселения Краснодарского края - координатор Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация поселения.

В функции Администрации входит:

- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселения;

- создание необходимой нормативно-правовой базы;

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных нужд поселения с подрядными организациями на ремонт муниципальных  автомобильных дорог и улиц поселения;

- контроль за исполнением работ;

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

Координатор Программы утверждает ежегодные планы и отчеты по реализации Программы, разработанные государственными заказчиками Программы, утверждает разработанные государственными заказчиками Программы перечни целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы.

До начала реализации администрация Коржевского сельского поселения Славянского района утверждает положение об управлении реализацией Программы и формирует организационно-финансовый план реализации Программы;

- определяет механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- устанавливает процедуры обеспечения открытости информации о значениях целевых индикаторов и показателей реализации Программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия
в Программе исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Начальник финансового отдела                                                      Л.В.Демченко

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

| Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Значение индикаторов и показателей Программы |
| --- | --- |
|  | до начала реализации Программы (2018 г.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | за период реализации Программы |
| Количество отремонтированных километров дорог общего пользования местного значения | 15,8 | 2,9 | 0,8 | 0,3 | Увеличение на 4,0 км |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 50 | 59 | 62 | 63 | Снижение на 13% |

Начальник финансового отдела                                                                                                                             Л.В.Демченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и объемы финансирования реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе: | Заказчик мероприятий, получатель субсидий и исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения |
| 1.1. | Задача: поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения |
| 1.1.1 | Мероприятие 2 – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
| 1 | Ремонт ул. Красной в х. Коржевском, 0,86 км | краевой бюджет | 6 762 691,85 | 6 762 691,85 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 355 931,15 | 355 931,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 7 118 623,00 | 7 118 623,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт ул. Садовой нечетная сторона в х. Коржевском 0,210 км | краевой бюджет | 1 900000,00 | 0,00 | 1 900000,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ремонт ул. Комсомольской от ул. Октябрьской в х. Коржевском, 0,146 км | краевой бюджет | 626 608,60 | 626 608,60 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 32 979,40 | 32 979,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 659 588,00 | 659 588,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Ремонт ул. Мира в х. Коржевском, 0,102 км | краевой бюджет | 1 488 414,40 | 1 488 414,40 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 78 337,60 | 78 337,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 566 752,00 | 1 566 752,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Ремонт ул. Садовой от ул. Комсомольской до ул. Молодежной в х. Коржевском 0,245 км | краевой бюджет | 677 062,15 | 677 062,15 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 35 634,85 | 35 634,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 712 697,00 | 712 697,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Ремонт ул. Советской от ул. Краснодарской в х. Коржевском, 0,298 км | краевой бюджет | 808 725,50 | 808 725,50 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 42 564,50 | 42 564,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 851 290,00 | 851 290,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Ремонт ул. Совхозной четная сторона и нечетная сторона в х. Коржевском, 0,474 км; | краевой бюджет | 1 192 107,50 | 1 192 107,50 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 62 742,50 | 62 742,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 254 850,00 | 1 254 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Ремонт ул. Совхозной в х. Коржевском, 0,526 км | краевой бюджет | 1 224 104,45 | 1 224 104,45 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 64 426,55 | 64 426,55 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 1 288 531,00 | 1 288 531,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Ремонт ул. Молодежной от ул. Зеленой до ул. Пролетарской – 0,150 км и от Октябрьской до д.№ 25 в х. Коржевском, 0,157 км | краевой бюджет | 848 436,36 | 0,00 | 848 436,36 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 44 654,55 | 0,00 | 44 654,55 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 893 090,91 | 0,00 | 893 090,91 | 0,00 |  |
| 10 | Ремонт ул. Октябрьской, от ул. Крайней до ул. Советской в х. Коржевском, 0,142 км | краевой бюджет | 700 896,70 | 700 896,70 | 0,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 36 889,30 | 36 889,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 737 786,00 | 737 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Юбилейной в х. Коржевском, 0,06 км | краевой бюджет | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |  |
| 12 | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Крайней до ул. Юбилейной в х. Коржевском, 0,275 км | краевой бюджет | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0 |  |
| 13 | Ремонт ул. Молодежной от ул. Пролетарской до ул. Фестивальной, 0,138 км | краевой бюджет | 381 381,82 | 0,00 | 381 381,82 | 0,00 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 20 072,73 | 0,00 | 20 072,73 | 0,00 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 401 454,55 | 0,00 | 401 454,55 | 0,00 |  |
| 14 | Ремонт ул. Мира в х. Коржевском, 0, 300 км | краевой бюджет | 4 377 689,41 | 0,00 | 0,00 | 4 377 689,41 | Администрация Коржевского сельского поселения, МКУ «Коржевский центр» |
|  |  | местный бюджет | 230 404,71 | 0,00 | 0,00 | 258 477,44 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 4 608 094,12 | 0,00 | 0,00 | 4 636 166,85 |  |
|  | ИТОГО: | краевой бюджет | 21 900 118,74 | 13 480 611,15 | 3 889 818,18 | 4 529 689,41 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 180 710,57 | 709 505,85 | 204 727,28 | 266 477,44 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 23 080 829,31 | 14 190 117,00 | 4 094 545,46 | 4 796 166,85 |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                                      Л.В.Демченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Коржевского сельского поселения

Славянского района Краснодарского края

от 01.10.2018 № 147

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2019-2021 годы»

Проект вносит:

Начальник финансового отдела                                                         Л.В.Демченко

«___» ____________2018 г.

Проект согласован:

Начальник общего отдела                                                                 И.И.Зеленцова

«___» ____________2018 г.