Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОВЕТА

четвертого созыва

11.01.2021                                                                                                                № 4

х. Коржевский

Об утверждении плана мероприятий по обустройству новых и ремонту существующих тротуаров на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2021-2025 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 2 Закона Краснодарского края от 8 августа 2016 года № 3459-КЗ "О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений", Совет Коржевского поселения  р е ш и л:

1. Утвердить План мероприятий по обустройству новых и ремонту существующих тротуаров на территории Коржевского сельского поселения Славянского района на 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам экономики и бюджету, финансам, налогам и сборам (Рахманина).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Коржевского сельского поселения Славянского района, Председатель Совета Коржевского сельского поселения Славянского района | Л.Н.Трегубова |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Коржевского

сельского поселения

Славянского района

семнадцатой сессии

четвертого созыва

от 11.01.2021 года № 4

План

мероприятий по обустройству новых и ремонту тротуаров на территории

Коржевского сельского поселения Славянского района на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Сумма тыс.руб. | Период выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Коржевский, ул.Октябрьская (от ул.Советской до ул.Крайней) | 150 | 395,0 | 2021 год | тротуар к МДОУ №31 |
| 2 | х.Коржевский, ул.Зеленая (от ул.Крайней до ул.Солнечной) | 310 | 815,5 | 2022 год | тротуар к МБОУ СОШ №19 |
| 3 | х.Коржевский, ул.Школьная (от ул.Октябрьской до ул.Зеленой) | 240 | 630,0 | 2023 год | тротуар к МБОУ СОШ №19 |
| 4 | х.Коржевский, ул.Юбилейная (от ул.Октябрьской до ул.Пролетарской) | 290 | 791,0 | 2024 год | тротуарвдоль жилых домов |
| 5 | х.Коржевский, ул.Комсомольская (от ул.Краснодарской до ул.Победы) | 160 | 420,0 | 2025 год | тротуар вдоль жилых домов |

Директор МКУ

«Общественно-социальный центр

Коржевского сельского поселения

Славянского района»                                                           Ю.А.Ченская