АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                                                                                                                   №  151

х. Коржевский

О реализации

мероприятий в сфере благоустройства

В целях  создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и обустройства зон отдыха, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 2, ст. 8, п.15) Устава Коржевского сельского поселения Славянского района «Создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»,      п о с т а н о в л я ю:

1. Предусмотреть в бюджете Коржевского сельского поселения Славянского района  на 2020 год средства в объеме 2 000,0 тыс.рублей на реализацию проекта «Благоустройство  парка «Центральный» в хуторе Коржевский, ул. Зеленая 27-Б», исходя из предоставленных смет выполнения работ.

2. Утвердить	план мероприятий  по использованию иных межбюджетных трансфертов на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса, предоставляемых бюджету Коржевского сельского поселения Славянского района из бюджета муниципального образования Славянский район в 2020 году, согласно приложению.

3. Финансовому отделу (Демченко), ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе реализации плана.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава	Коржевского сельского поселения                                		Л.Н.Трегубова

Славянского района

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Коржевского сельского поселения Славянского  района

от 16.09.2020 № 151

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по использованию иных межбюджетных трансфертов на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса, предоставляемых бюджету Коржевского сельского поселения Славянского района из бюджета муниципального образования Славянский район

| № п/п | Мероприятие | Сумма денежных средств, руб. | Срок реализации | Ответственный исполнитель в сельском поселении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение МАФ (скамьи и урны) | 56 213,00 | 13 октября 2020 года | Ченская Ю.А. |  |
| 2 | Работы по благоустройству общественной территории: Монтаж системы освещения парка «Центральный» в х. Коржевском | 478 189,00 | 27 ноября 2020 года | Ченская Ю.А. |  |
| 3 | Работы по благоустройству общественной территории: Укладка тротуара в х.Коржевском, ул. Зеленая, 27Б | 1 143 166,44 | 27 ноября 2020 года | Ченская Ю.А. |  |
| 4 | Работы по благоустройству общественной территории: Установка скамей, урн, тактильной плитки, полушар с подставкой в х. Коржевском, ул. Зеленая, 27Б | 322 431,56 | 25 ноября 2020 года | Ченская Ю.А. |  |
|  | Итого: | 2 000 000-00 |  |  |  |

Начальник финансового отдела															Л.В.Демченко