АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.04.2025                                                                                        № 60

х. Коржевский

Об утверждении положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным для нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом

В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным для нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом (приложение № 1).

2. Создать комиссию по приемке товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам, заключенным для нужд заказчика, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом, и утвердить ее состав (приложение № 2).

3. Назначить ответственных должностных лиц за осуществление экспертизы товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам, заключенным для нужд заказчика, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания  услуги, предусмотренных муниципальным контрактом (приложение № 3).

4. Возложить на членов комиссии  и ответственных должностных лиц за осуществление экспертизы товаров (работ, услуг) обязанности в соответствии с Положением о приемочной комиссии и поведении экспертизы.

5. Признать утратившими силу Постановление администрации Коржевского сельского поселения Славянского района от 21.12.2020 № 204 «Об утверждении порядка проведения приемки (экспертизы) товаров, работ, услуг и результатов исполнения этапов муниципальных контрактов для обеспечения нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений»

6. Специалисту по закупкам (Фролент) обеспечить исполнение настоящего постановления у муниципальных заказчиков.

7. Общему отелу (Зеленцова) разместить настоящее постановление в информационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Коржевского

сельского поселения						О.В. Шуваев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Коржевского сельского поселения Славянского района

от 22.04.2025 № 60

ПОЛОЖЕНИЕ

о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным для нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания  услуги, предусмотренных муниципальным контрактом

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Коржевского сельского поселения и подведомственные ей казенные учреждения (далее – Заказчики) в ходе исполнения контракта обязано обеспечить приёмку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных муниципальным контрактом, гражданско-правовым договором (далее - Контракт) включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по приёмке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее – Приёмочная комиссия) в рамках исполнения Контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а так же проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, силами Заказчика.

1.3. В своей деятельности Приёмочная комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами, условиями и требованиями Контракта и настоящим Положением.

2. Задачи и функции приемочной комиссии

2.1. Основными задачами Приёмочной комиссии являются:

2.1.1. установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) условиям и требованиям заключенного Контракта;

2.1.2. подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанию услуг Заказчику;

2.1.3. подготовка отчетных материалов о работе Приёмочной комиссии.

2.2. Для выполнения поставленных задач Приёмочная комиссия реализует следующие функции:

2.2.1. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным Контрактом включая сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;

2.2.2. проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику;

2.2.3. проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы завода изготовителя, инструкции по эксплуатации товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, промежуточные и (или) итоговые акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта (если такие требования установлены), а также устанавливает наличие предусмотренного условиями Контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;

2.2.4. при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы предусмотренные условиями Контракта, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

2.2.5. по результатам проведенной приёмки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия условиям Контракта составляет документ о приёмке – акт приёмки товаров (работ, услуг).

3. Состав и полномочия членов Приёмочной комиссии

3.1. Состав Приёмочной комиссии определяется и утверждается Заказчиком.

3.2. В состав Приёмочной комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя и других членов Приёмочной комиссии.

3.3. Возглавляет Приёмочную комиссию и организует ее работу председатель Приёмочной комиссии, а в период его отсутствия – член Приёмочной комиссии, на которого Заказчиком будут возложены соответствующие обязанности.

3.4. В случае нарушения членом Приёмочной комиссии своих обязанностей Заказчик исключает этого члена из состава Приёмочной комиссии по предложению председателя Приёмочной комиссии.

3.5. Члены Приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий члена Приёмочной комиссии другим лицам не допускается.

4. Решения Приёмочной комиссии

4.1. Приёмочная комиссия выносит решение о приёмке товара (работы, услуги) в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.2. Решения Приёмочной комиссии правомочны, если в работе комиссии участвуют не менее половины количества её членов.

4.3. Приёмочная комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов председатель Приёмочной комиссии имеет решающий голос.

4.4. По итогам проведения приёмки товаров (работ, услуг) Приёмочной комиссией принимается одно из следующих решений:

4.4.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Контракта и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке;

4.4.2. если по итогам приёмки товаров (работ, услуг) выявлены замечания  по поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в установленные Контрактом сроки;

4.4.3. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий Контракта и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

4.5. Решение Приёмочной комиссии оформляется документом о приемке (актом приёмки), который подписывается членами Приёмочной комиссии, участвующими в приёмке товаров (работ, услуг) и согласными с соответствующими решениями Приёмочной комиссии. Если член Приёмочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ о приёмке Приёмочной комиссии за подписью этого члена Приёмочной комиссии.

4.6. Документ о приёмке утверждается Заказчиком.

4.7. Если Приёмочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления приёмки товаров (работ, услуг), то Заказчик, в сроки определённые Контрактом, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ (приложение № 1 к настоящему Положению) от подписания документа о приёмке.

4.8. Приёмочная комиссия принимает решение о приёмке товара (работы, услуги) с учетом результатов экспертизы проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта.

5. Порядок проведения экспертизы при приёмке товаров (работ, услуг)

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, в разрешённых действующим законодательством случаях может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком назначаются специалисты из числа работников Заказчика, обладающие соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта.

5.4. Специалисты могут назначаться Заказчиком для оценки результатов конкретной закупки, либо действовать на постоянной основе. Специалисты для оценки результатов конкретной закупки, назначаются постановлением Заказчика, в таком постановлении указываются реквизиты Контракта, результаты которого подлежат оценке, а так же указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертного заключения.

5.5. Лицо, назначенное для оценки результатов закупки и действующее на постоянной основе, проводит экспертизу исполнения Контракта и по её результатам на документе о приемке товаров, работ, услуг указывается вручную фраза: «Приемка и экспертиза произведена, товар (работа, услуга) соответствует условиям контракта»  (возможна иная фраза, на усмотрение заказчика), ставится Ф.И.О. ответственного лица и подпись.

Или поставляется штамп:

Приемка товаров (работ, услуг) и экспертиза исполнения условий контракта /договора проведены. Условия, сроки, объемы соблюдены. Подпись ________________________ (должность, подпись, расшифровка подписи) Дата ___________________________

5.6. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, специалист имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.7. Приёмочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено Исполнителем.

5.8. Заказчик обеспечивает хранение отчетных документов и материалов, полученных при приемке (экспертизе) поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по Контракту.

5.9. Возникающие при приемке товаров, работ, услуг споры между Заказчиком и контрагентом по поводу качества, количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) разрешаются в судебном порядке, если Контрактом не предусмотрен предварительный досудебный порядок разрешения таких споров.

5.10. Должностные лица несут ответственность за своевременную приемку (экспертизу) поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также за соответствие принятого товара, работы, услуги условиям Контракта.

5.11. Результаты приемки (экспертизы) поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результаты отдельного этапа исполнения Контракта, отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К отчету прилагаются заключение по результатам внешней экспертизы отдельного этапа исполнения Контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Глава Коржевского сельского поселения                                                          О.В.Шуваев

Приложение № 1

о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным для нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания  услуги, предусмотренных муниципальным контрактом

Утверждаю:

Руководитель/должность/ФИО

_________ / _____________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

"____" _________ 20___ г.

Акт приемки товаров (работ, услуг)

по муниципальному контракту

_____________________________________________

х. Коржевский                                                           "____" ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Приемочной комиссии, действующие на основании постановления администрации Коржевского сельского поселения Славянского района от 21.12.2020 года № 204 «Об утверждении порядка проведения приемки (экспертизы) товаров, работ, услуг и результатов исполнения этапов муниципальных контрактов для обеспечения нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений», составили настоящий акт о том, что при проведении проверки исполнения условий муниципального контракта

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

(реквизиты контракта, предмет контракта)

заключенного между __________________________________________________

(наименование Заказчика)

и поставщиком / исполнителем / подрядчиком ____________________________

____________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

установили:

условия контракта выполнены в полном объеме - просрочки исполнения обязательств нет, количественные и качественные характеристики соответствуют требованиям Заказчика.

Заказчик претензий не имеет.

Председатель комиссии

______________ ______________________

(подпись)                                  (расшифровка, должность)

Члены комиссии

______________ ______________________ и т.д.

(подпись)                                  (расшифровка, должность)

Приложение № 2

о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным для нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания  услуги, предусмотренных муниципальным контрактом

Утверждаю:

Руководитель/должность/ФИО

_________ / _____________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)

"____" _________ 20___ г.

Акт о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по муниципальному контракту

(Мотивированный отказ)

_____________________________________________

х. Коржевский                                                           "____" ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Приемочной комиссии, действующие на основании постановления администрации Коржевского сельского поселения Славянского района от 21.12.2020 года № 204 «Об утверждении порядка проведения приемки (экспертизы) товаров, работ, услуг и результатов исполнения этапов муниципальных контрактов для обеспечения нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений», составили настоящий акт (мотивированный отказ) о том, что при проведении проверки исполнения условий муниципального контракта ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

(реквизиты контракта, предмет контракта)

заключенного между ____________________________________________________

(наименование Заказчика)

и поставщиком / исполнителем / подрядчиком __________________________________

____________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

установили:

условия контракта выполнены с нарушениями ________________________________________

_____________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных недостатков предлагается (рекомендовано) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Приложение:_____________________________________ (документы фиксации нарушения)

Председатель комиссии

______________ ______________________

(подпись)                                  (расшифровка, должность)

Члены комиссии

______________ ______________________ и т.д.

(подпись)                                  (расшифровка, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Коржевского сельского поселения Славянского района

от 22.04.2025 № 60

# СОСТАВ

комиссии по приёмке товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам (договорам), заключенным для нужд администрации Коржевского сельского поселения Славянского района и подведомственных ей казенных учреждений, а также отдельных этапов поставки (экспертизы) товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом (договором)

Председатель комиссии:

Начальник общего отдела  администрации

Коржевского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист по развитию

ЛПХ и земельным вопросам

МКУ «Коржевский центр»

Члены комиссии:

Главный бухгалтер администрации

Коржевского сельского поселения

Администратор по работе с населением

МКУ «Коржевский центр»

Художественный руководитель

МКУК СДК «Коржевский»

Глава Коржевского сельского поселения                                              О.В.Шуваев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации Коржевского сельского поселения Славянского района

от 22.04.2025 № 60

Ответственные должностные лица за осуществление экспертизы товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам (договорам), заключенным для нужд заказчика, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом (договором)

| Должность | Наименование товаров, работ, услуг |
| --- | --- |
| Руководитель учреждения (Заказчик) | Коммунальные услуги, хозяйственные и прочие услуги, бумага и канцелярские товары, хозяйственные товары и хозинвентарь, текстиль, спортивные и прочие товары, ГСМ, запасные части к оборудованию и транспорту, спецодежда, офисная мебель, строительные и расходные материалы прочие, услуги по обслуживанию техники, информационные и прочие услуги, компьютерная техника и расходные и материалы к ней, строительные, монтажные работы, Иные товары, работы и услуги, не включенные в данный перечень и включенные в состав нормативных затрат. |

Порядок замены должностных лиц, ответственных за экспертизу во время экспертизы ТРУ, определяется отдельным постановлением/приказом по учреждению.

Глава Коржевского сельского поселения                                             О.В.Шуваев